CAHIER DES CHARGES — SGCTI v2.0

Système de Gestion des

Cahiers de Textes Intelligents

CahierSmart

GROUPE 5

| Membre | Rôle |
| --- | --- |
| Dado Gadio | Chef de projet |
| Ibrahima Diallo | Développeur Backend |
| Ibrahima Gueye | Développeur Frontend |
| Boubacar Gassama | Designer & QA |

| Projet | Année scolaire | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| CahierSmart — SGCTI | 2025–2026 | v2.0 | Avril 2025 |

Projet académique — Formation en Développement Web & Mobile

# SOMMAIRE

1.  Présentation du Projet

2.  Les Quatre Acteurs du Système

2.1  Espace Enseignant

2.2  Espace Élève

2.3  Espace Parent

2.4  Espace Administrateur

3.  Analyse des Besoins Fonctionnels

3.1  Cahier de Textes — Saisie & Suivi

3.2  Planning & Emploi du Temps

3.3  Tableaux de Bord Analytiques

3.4  Assistant IA Intégré

4.  Architecture & Modules du Système

4.1  Module IAM — Gestion des Identités

4.2  Module Cœur — Cahier de Textes

4.3  Module Intelligence & Analytics

5.  Spécifications Techniques

5.1  Stack Technique

5.2  Modélisation des Données

5.3  API REST

6.  Fonctionnalités Intelligentes & Sécurité

7.  Roadmap de Mise en Oeuvre

8.  Budget Previsionnel du Projet

8.1  Ressources Humaines

8.2  Infrastructure & Hebergement

8.3  Outils & Licences

8.4  Budget Total Consolide

8.5  Modele economique SaaS

9.  Livrables Attendus

PRESENTATION GENERALE

# 1. PRESENTATION DU PROJET

CahierSmart est une plateforme numerique intelligente concue pour dematerialiser et moderniser la gestion des cahiers de textes scolaires. Elle remplace le support papier par une interface centralisee, accessible sur web et mobile, connectant en temps reel les enseignants, les eleves, les parents et l'administration.

| Parametre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du projet | CahierSmart — Systeme de Gestion des Cahiers de Textes Intelligents |
| Acronyme | SGCTI |
| Public cible | Etablissements scolaires (colleges, lycees) — Senegal et Afrique francophone |
| Plateforme | Application Web (PWA) + API REST + Application React |
| Annee scolaire | 2025–2026 |
| Version | v2.0 — alignee avec le site vitrine et l'application livree |

## Objectifs strategiques

Le terme « intelligent » dans SGCTI implique quatre dimensions complementaires :

- Automatisation du suivi : calcul en temps reel du taux de couverture du programme par matiere.

- Alertes predictives : notification automatique en cas de surcharge de devoirs ou de retard programme.

- Analyse statistique : generation de rapports KPI pour la direction, exportables en PDF.

- Assistant IA pedagogique : generation de contenu de seances, objectifs et evaluations via Claude API.

## Les 4 grandes parties de l'application

| Partie | Titre | Correspond a |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | Acteurs & Tableau de bord | Section 'Qui utilise CahierSmart ?' du site vitrine |
| Partie 2 | Cahier de textes & Fonctionnalites | Section 'Fonctionnalites intelligentes' du site |
| Partie 3 | Planning & Emploi du temps | Section 'Calendrier de developpement' du site |
| Partie 4 | Application & Technologies | Section 'Technologies utilisees' + documentation |

ACTEURS DU SYSTEME

# 2. LES QUATRE ACTEURS DU SYSTEME

CahierSmart s'articule autour de quatre profils utilisateurs distincts, chacun disposant d'un espace personnalise avec des permissions granulaires via le systeme RBAC (Role-Based Access Control).

| Acteur | Emoji | Description | Acces |
| --- | --- | --- | --- |
| Enseignant | Professeur | Saisit les cours, objectifs, devoirs et evaluations depuis son espace dedie. | Ecriture (sa classe) |
| Eleve | Etudiant | Consulte son programme, ses devoirs, ses notes et son historique de cours. | Lecture seule |
| Parent | Famille | Suit la scolarite de son enfant et communique avec l'equipe pedagogique. | Lecture + alertes |
| Administrateur | Direction | Gere emplois du temps, classes, utilisateurs et genere les rapports. | Acces complet |

## 2.1. Espace Enseignant

- Saisie structuree des cours : titre, resume, objectifs pedagogiques, competences visees.

- Gestion des devoirs : echeances, ressources PDF et liens hypertextes.

- Suivi automatique du pourcentage d'execution du programme par matiere.

- Appel numerique integre avec gestion des absences et retards.

- Validation et verrouillage des seances (statuts : A faire / En cours / Saisi).

- Acces a l'assistant IA pour la generation de contenu pedagogique.

## 2.2. Espace Eleve

- Consultation des cours passes et des objectifs par seance.

- Acces aux ressources partagees par les enseignants (PDF, liens).

- Notifications intelligentes pour les devoirs a venir.

- Historique de progression par matiere avec indicateurs visuels.

## 2.3. Espace Parent

- Suivi simplifie du travail effectue en classe pour chaque enfant.

- Consultation des devoirs a la maison et des evaluations planifiees.

- Reception d'alertes en cas de retard de saisie ou d'absence non justifiee.

- Communication securisee avec les enseignants et la direction.

## 2.4. Espace Administrateur

- Controle de la regularite des saisies de tous les enseignants.

- Gestion globale des emplois du temps, des classes et des matieres.

- Creation et administration des comptes utilisateurs (tous profils).

- Generation et diffusion automatique de rapports statistiques avances.

- Acces aux tableaux de bord analytiques avec KPI agreges.

## Matrice des droits RBAC

| Role | Saisie cours | Voir notes | Gerer users | Stats globales | IA pedagogique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enseignant | Oui (sa classe) | Oui (sa classe) | Non | Non | Oui |
| Eleve | Non | Oui (ses notes) | Non | Non | Non |
| Parent | Non | Oui (enfant) | Non | Non | Non |
| Admin | Oui (tout) | Oui (tout) | Oui | Oui | Oui |

FONCTIONNALITES INTELLIGENTES

# 3. ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS

Cette section detaille les 4 modules fonctionnels correspondant aux 4 parties de l'application livree et du site vitrine CahierSmart.

## 3.1. Cahier de Textes — Saisie & Suivi  [Partie 2]

Module central : saisie complete et structuree de chaque seance pedagogique.

| Fonctionnalite | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Saisie de seance | Titre, date, type (Cours/TP/Evaluation/Revision), duree, description. | Haute |
| Competences visees | Champ dedie aux competences ciblees par la seance. | Haute |
| Gestion des devoirs | Champ devoirs/travail a la maison lie a chaque seance. | Haute |
| Statut de saisie | Workflow : A faire vers En cours vers Saisi/Valide. | Haute |
| Filtres avances | Filtrage par statut, par matiere, par classe, par periode. | Moyenne |
| Validation admin | Verrouillage apres 48h, modification avec accord administratif. | Haute |
| Gestion des matieres | CRUD complet : nom, code, couleur, enseignant, classe, progression. | Haute |
| Historique complet | Acces a toutes les seances passees avec horodatage automatique. | Haute |

## 3.2. Planning & Emploi du Temps  [Partie 3]

Module de gestion des creneaux horaires et du calendrier pedagogique.

| Fonctionnalite | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Emploi du temps interactif | Grille 5 jours x 5 plages horaires, ajout/suppression par clic. | Haute |
| Code couleur par matiere | Identification visuelle par matiere (bleu, teal, ambre, violet). | Moyenne |
| Synchronisation seances | Lien automatique entre creneau EDT et saisie du cahier. | Haute |
| Diagramme de Gantt | Vue calendaire du planning projet sur 8 semaines. | Moyenne |
| Vue hebdomadaire | Apercu de la semaine courante depuis le tableau de bord. | Haute |

## 3.3. Tableaux de Bord Analytiques  [Partie 1]

Module de visualisation et d'analyse des donnees pedagogiques en temps reel.

- Statistiques globales : seances saisies, taux de validation, heures enseignees.

- Progression par matiere : barre de progression visuelle du programme annuel.

- Table des seances recentes avec statuts et filtres dynamiques.

- Export PDF mensuel des classes en retard sur le programme.

- KPI : taux de couverture, assiduite de saisie, devoirs planifies.

## 3.4. Assistant IA Integre  [Bonus — Intelligence Artificielle]

Module innovant alimente par l'API Claude (Anthropic), integre directement dans l'application.

| Fonctionnalite IA | Description |
| --- | --- |
| Generation de seances | Creation automatique de contenu de cours a partir d'un titre ou theme. |
| Objectifs pedagogiques | Suggestion de competences visees et d'objectifs par seance. |
| Devoirs intelligents | Creation de devoirs et exercices adaptes au niveau et au programme. |
| Evaluations formatives | Generation de QCM, exercices et bareemes de notation. |
| Analyse de progression | Recommandations personnalisees basees sur les donnees de l'enseignant. |
| Plans de revision | Generation de plans de revision adaptes aux periodes d'examens. |
| Interface conversationnelle | Chat interactif avec suggestions predefinies (chips de commandes rapides). |

ARCHITECTURE SYSTEME

# 4. ARCHITECTURE & MODULES DU SYSTEME

L'architecture est divisee en modules fonctionnels independants et faiblement couples, selon le principe de separation des responsabilites (Separation of Concerns).

| Frontend (React.js) | -- | API REST (Node.js/Express) | -- | Base de donnees (PostgreSQL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface SPA reactive, responsive, PWA |  | Couche metier, auth JWT, endpoints REST |  | Stockage persistant, Prisma ORM, migrations |

## 4.1. Module IAM — Gestion des Identites

- Systeme RBAC (Role-Based Access Control) avec 4 profils : Enseignant, Eleve, Parent, Admin.

- Authentification securisee par jeton JWT avec rafraichissement automatique (refresh tokens).

- OAuth 2.0 pour l'authentification via comptes Google et Microsoft (option).

- Liaison dynamique entre Enseignant, Matiere, Classe et Etablissement.

- Audit trail : tracabilite complete de toutes les actions utilisateurs.

## 4.2. Module Coeur — Cahier de Textes

- Saisie assistee via editeur enrichi avec support LaTeX pour les formules mathematiques.

- Horodatage automatique des seances base sur l'emploi du temps officiel.

- Gestion des pieces jointes par dossiers structures (PDF, images, liens).

- Moteur de validation de coherence avec le programme officiel senegalais.

- Workflow de validation : brouillon vers en cours vers valide vers verrouille (48h).

## 4.3. Module Intelligence & Analytics

- Calcul des KPI en temps reel : taux de couverture du programme, assiduite de saisie.

- Moteur de notification predictive : alerte en cas de surcharge de devoirs.

- Generation automatique de rapports PDF mensuels par classe et par matiere.

- Integration API Claude (Anthropic) pour l'assistant IA pedagogique.

- Analyse comparative des progressions entre classes et entre enseignants.

STACK TECHNIQUE

# 5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## 5.1. Stack Technique — Technologies utilisees  [Partie 4]

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js 18 | Interface SPA dynamique, composants reutilisables, hooks |
| Styling | CSS custom (Sora + DM Serif Display) | Design system CahierSmart, glassmorphism, theme navy/bleu |
| Backend | Node.js + Express.js | Serveur asynchrone, performances elevees, API REST |
| Base de donnees | PostgreSQL 14+ | SGBDR robuste, requetes complexes, JSON natif |
| ORM | Prisma ORM | Modelisation type-safe, migrations automatiques, Studio GUI |
| Authentification | JWT + OAuth 2.0 | Tokens securises, sessions sans etat, refresh tokens |
| Mobile/PWA | Progressive Web App | Installable, offline-first, notifications push |
| IA/ML | API Claude Anthropic | Assistant pedagogique, generation de contenu IA |
| Versioning | Git + GitHub | Branches feature, pull requests, CI/CD Actions |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Environnements reproductibles, deploiement coherent |
| Hebergement | Vercel (front) + Railway (back) | Deploiement continu, scalabilite, SSL gratuit |

## 5.2. Modelisation des Donnees — Entites Cles

| Entite | Champs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| Utilisateur | id, nom, prenom, email, password_hash, role, etablissement_id | vers Matiere, Classe, Seance |
| Matiere | id, nom, code, coefficient, volume_horaire, couleur, enseignant_id | vers Seance, Progression, EDT |
| Classe | id, nom, niveau, annee_scolaire, effectif, etablissement_id | vers Utilisateur, EDT, Seance |
| Seance | id, date, creneau, titre, type, description, competences, devoirs, statut | vers Matiere, Classe, PJ |
| Progression | id, matiere_id, chapitre, objectifs, pct_realise, updated_at | vers Matiere, Seance |
| Notification | id, destinataire_id, type, message, lu, created_at | vers Utilisateur |

## 5.3. API REST — Endpoints Principaux

| Methode | Endpoint | Description | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/cahiers | Lister toutes les seances | JWT |
| POST | /api/cahiers | Creer une nouvelle seance | JWT + Enseignant |
| GET | /api/cahiers/:id | Detail d'une seance | JWT |
| PUT | /api/cahiers/:id | Modifier une seance (< 48h) | JWT + Enseignant |
| DELETE | /api/cahiers/:id | Supprimer une seance | JWT + Admin |
| POST | /api/auth/login | Authentification vers JWT token | Public |
| POST | /api/auth/refresh | Rafraichir le token | JWT refresh |
| GET | /api/users/me | Profil utilisateur connecte | JWT |
| GET | /api/stats/classes | KPI par classe (admin) | JWT + Admin |
| GET | /api/matieres | Lister les matieres | JWT |
| GET | /api/planning | Emploi du temps de la semaine | JWT |
| POST | /api/ia/generate | Generation IA de contenu pedagogique | JWT |

SECURITE & INTELLIGENCE

# 6. FONCTIONNALITES INTELLIGENTES & SECURITE

## Generation de Rapports Automatiques

Export PDF mensuel automatique des classes en retard sur le programme, genere par le module Analytics et diffuse par email a la direction. Les rapports incluent le taux de couverture par matiere, la liste des seances manquantes et un comparatif entre classes.

## Notification Predictive

Le moteur d'alertes analyse en temps reel la charge de devoirs par classe et par date. Il alerte automatiquement les enseignants en cas de surcharge (plus de 3 devoirs le meme jour) pour assurer l'equilibre pedagogique. Les parents recoivent des notifications push pour chaque nouveau devoir.

## Assistant IA Pedagogique

L'assistant IA est alimente par l'API Claude d'Anthropic (modele claude-sonnet-4). Il est contextualise avec les donnees de l'enseignant (matieres, classes, niveau) et peut generer des plans de cours, devoirs, evaluations et analyses de progression.

## Securite & Integrite des donnees

| Mecanisme | Description |
| --- | --- |
| Verrouillage 48h | Les seances sont automatiquement verrouilless 48h apres leur saisie. Modification avec accord admin. |
| Chiffrement HTTPS | Toutes les communications client-serveur sont chiffrees via TLS 1.3. |
| Hachage mots de passe | Bcrypt avec salt aleatoire (factor 12) pour tous les mots de passe. |
| Rate Limiting | Limitation des requetes API pour prevenir les attaques par force brute. |
| Audit Trail | Journal complet : qui, quoi, quand, depuis quelle IP — toutes les actions. |
| Sauvegarde auto | Backup PostgreSQL toutes les 24h avec retention de 30 jours. |

CALENDRIER DE DEVELOPPEMENT

# 7. ROADMAP DE MISE EN OEUVRE

Le projet est structure en 7 phases sur 8 semaines, correspondant exactement au diagramme de Gantt presente sur le site vitrine CahierSmart.

| Phase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planification & CDC | Analyse |  |  |  |  |  |  |  |
| Site vitrine |  | HTML/CSS |  |  |  |  |  |  |
| Backend API |  |  | Node.js + BDD |  |  |  |  |  |
| Frontend App |  |  |  | React |  |  |  |  |
| Assistant IA |  |  |  |  |  | IA Claude |  |  |
| Tests & QA |  |  |  |  |  |  | Tests |  |
| Deploiement |  |  |  |  |  |  |  | Mise en prod |

## Detail des phases

| Phase | Duree | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Planification | 2 sem. | Conception UML, CDC, modelisation BDD | Document CDC + UML |
| Phase 2 — Site vitrine | 2 sem. | Site HTML/CSS de presentation du projet | Site deploye sur GitHub Pages |
| Phase 3 — Backend | 4 sem. | API REST, auth JWT, BDD PostgreSQL | API + tests Postman/Swagger |
| Phase 4 — Frontend | 3 sem. | Interface React, modules cahier/planning/dashboard | Application Web fonctionnelle |
| Phase 5 — IA | 2 sem. | Integration API Claude, module IA pedagogique | Chat IA integre |
| Phase 6 — Tests | 1 sem. | Tests unitaires, integration, securite | Rapport de tests |
| Phase 7 — Deploiement | 1 sem. | Deploiement Vercel/Railway, CI/CD | Application en production |

Duree totale estimee : 8 semaines — 2 mois de developpement en equipe de 4 personnes.

BUDGET PREVISIONNEL

# 8. BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

Le budget previsionnel couvre l'ensemble des ressources humaines, techniques et operationnelles necessaires au developpement, au deploiement et a la maintenance de CahierSmart sur une duree de 8 semaines de developpement et 12 mois d'exploitation.

## 8.1. Ressources Humaines

Valorisation du travail de l'equipe de 4 developpeurs (tarif journalier academique moyen : 15 000 FCFA/jour, base 5j/sem x 8 semaines) :

| Poste | Profil | Nb jours | Tarif/jour (FCFA) | Total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Dado Gadio |  | 15 000 | 600 000 |
| Developpeur Backend | Ibrahima Diallo |  | 15 000 | 600 000 |
| Developpeur Frontend | Ibrahima Gueye |  | 15 000 | 600 000 |
| Designer & QA | Boubacar Gassama |  | 15 000 | 600 000 |
| TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  | 160 |  | 2 400 000 |

## 8.2. Infrastructure & Hebergement

Couts mensuels d'exploitation des services cloud pour la premiere annee :

| Service | Fournisseur | Plan | Cout mensuel (FCFA) | Cout annuel (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hebergement Frontend | Vercel | Pro | Gratuit (Hobby) | 0 |
| Hebergement Backend | Railway | Starter | 9 800 | 117 600 |
| Base de donnees PostgreSQL | Railway / Supabase | Starter 500 MB | 6 500 | 78 000 |
| Nom de domaine | OVH / Namecheap | .sn ou .com | 4 900 | 58 800 |
| Certificat SSL | Let's Encrypt | Gratuit | 0 | 0 |
| Stockage fichiers (S3) | Cloudflare R2 | Free tier 10 GB | 0 | 0 |
| API IA (Claude Anthropic) | Anthropic | Pay-as-you-go (~500 req/mois) | 9 800 | 117 600 |
| Emails transactionnels | Resend | Free 3 000 emails/mois | 0 | 0 |
| Monitoring & Logs | Sentry Free | Free tier | 0 | 0 |
| TOTAL INFRASTRUCTURE |  |  | 21 000 / mois | 372 000 |

## 8.3. Outils & Licences de developpement

| Outil | Usage | Cout |
| --- | --- | --- |
| VS Code + extensions | Environnement de developpement | Gratuit |
| GitHub Free / Education | Versioning, CI/CD, Pages | Gratuit |
| Figma (Free) | Maquettes et prototypes UI | Gratuit |
| Postman Free | Tests et documentation API | Gratuit |
| Docker Desktop | Conteneurisation locale | Gratuit |
| Notion / Google Docs | Documentation et gestion de projet | Gratuit |
| draw.io / Lucidchart | Diagrammes UML | Gratuit |
| TOTAL LICENCES |  | 0 FCFA |

## 8.4. Formation & Documentation

| Item | Description | Cout (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Formation React avancee | Tutoriels Udemy / YouTube Premium | 15 000 |
| Formation Node.js & Prisma | Documentation officielle + cours | 0 |
| Formation API Claude | Documentation Anthropic (gratuite) | 0 |
| Impression CDC & rapports | Impression et reliure des livrables | 25 000 |
| TOTAL FORMATION & DOC |  | 40 000 |

## 8.5. Budget Total Consolide

| Poste budgetaire | Montant (FCFA) | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Ressources Humaines (dev) | 2 400 000 | 82,2 % |
| Infrastructure & Hebergement (12 mois) | 372 000 | 12,7 % |
| Outils & Licences | 0 | 0,0 % |
| Formation & Documentation | 40 000 | 1,4 % |
| Reserve / Imprevu (5 %) | 140 600 | 4,8 % |
| TOTAL GENERAL | 2 952 600 FCFA | 100 % |

Note : Dans le cadre academique, les ressources humaines sont valorisees a titre indicatif. Le cout reel du projet est limite a l'infrastructure (372 000 FCFA/an) et aux frais de documentation (40 000 FCFA), soit un budget minimal de 412 000 FCFA pour une mise en production reelle.

## 8.6. Plan de financement

Sources de financement envisagees pour la mise en production reelle :

| Source | Montant cible (FCFA) | Probabilite |
| --- | --- | --- |
| Subvention ministere Education nationale | 1 500 000 | Moyenne |
| Partenariat etablissement scolaire pilote | 500 000 | Haute |
| Abonnements etablissements (SaaS) | 200 000 / mois | Haute (modele viable) |
| Fonds innovation numerique Senegal | 750 000 | Faible |
| Autofinancement equipe (apport initial) | 200 000 | Certaine |

## 8.7. Modele economique SaaS post-lancement

| Plan | Cible | Prix / mois | Fonctionnalites |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | Petits etablissements | 0 FCFA | Jusqu'a 5 enseignants, fonctions de base |
| Standard | College / Lycee moyen | 25 000 FCFA | Jusqu'a 30 enseignants, IA basique, rapports |
| Premium | Grand lycee / Reseau | 75 000 FCFA | Enseignants illimites, IA avancee, support dedie |
| Institutionnel | Ministere / Academie | Sur devis | Multi-etablissements, API personnalisee, SLA |

LIVRABLES DU PROJET

# 9. LIVRABLES ATTENDUS

| # | Livrable | Format | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cahier des charges complet (ce document v2.0) | .docx / PDF | Groupe 5 |
| 2 | Dossier de specifications UML (classes, sequences, cas d'utilisation) | .drawio / PDF | Ibrahima Diallo |
| 3 | Dictionnaire de donnees detaille | .docx / Excel | Boubacar Gassama |
| 4 | Site vitrine CahierSmart | HTML/CSS deploye | Ibrahima Gueye |
| 5 | Application web complete (4 modules + Assistant IA) | React + Node.js | Toute l'equipe |
| 6 | API REST documentee (Postman/Swagger) | JSON / Web | Ibrahima Diallo |
| 7 | Prototypes et maquettes d'interface (wireframes + mockups) | Figma | Ibrahima Gueye |
| 8 | Code source documente et versionne (GitHub) | Repository Git | Toute l'equipe |
| 9 | Manuel d'utilisation par profil (4 profils) | PDF | Dado Gadio |
| 10 | Rapport de tests (unitaires, integration, charge, securite) | PDF | Boubacar Gassama |

CahierSmart — SGCTI v2.0  |  Groupe 5  |  Dado Gadio · Ibrahima Diallo · Ibrahima Gueye · Boubacar Gassama

© 2025 — Projet academique — Formation Developpement Web & Mobile