Atelier - Planifier et lancer un projet en

équipe

Membres du groupe

Dado Gadio

Ibrahima Diallo

Ibrahima Gueye

Boubacar Gassama

CAHIERS DE TEXTES RÉINVENTÉS

Une plateforme intelligente pour le suivi pédagogique

Connecter enseignants, élèves, parents et administration

| DOSSIER PROJET Documentation Complète | Avril 2025 Équipe Projet |
| --- | --- |

CONTENU DU DOSSIER

I. Organisation de l'équipe  •  II. Planification Trello  •  III. Synthèse Réflexive

PARTIE I

Organisation de l'Équipe

## 1.1  Présentation du Projet

Le projet « Cahiers de Textes Réinventés » naît du constat que les outils pédagogiques traditionnels ne répondent plus aux besoins d'une école connectée et agile. Notre ambition : concevoir une plateforme numérique qui centralise le suivi pédagogique, fluidifie la communication entre tous les acteurs de la communauté scolaire et offre une expérience intuitive à chaque profil d'utilisateur.

| Objectif Principal Remplacer les cahiers de textes papier et les outils fragmentés par une plateforme unique, intelligente et accessible à tous. | Cibles Utilisateurs - Enseignants - Élèves - Parents - Administration scolaire |
| --- | --- |

## 1.2  Composition et Rôles de l'Équipe

L'équipe projet est composée de 5 membres aux profils complémentaires, chacun assumant un rôle précis pour garantir la cohérence et l'avancement du projet.

| Membre | Rôle | Responsabilités Clés | Compétences Mobilisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre 1 | Chef de Projet (Scrum Master) | - Coordination générale - Suivi du planning - Animation des réunions - Gestion des risques | Leadership, gestion de projet agile, communication, résolution de conflits |
| Membre 2 | Développeur Front-End | - Design des interfaces - Intégration UI/UX - Responsive design - Tests utilisateurs | HTML/CSS/JS, React ou Vue.js, Figma, accessibilité numérique |
| Membre 3 | Développeur Back-End | - Architecture serveur - Base de données - API REST / sécurité - Déploiement | Node.js / Python, SQL/NoSQL, authentification, cloud |
| Membre 4 | Designer UX / Analyste | - Maquettes et wireframes - Analyse des besoins - Tests d'utilisabilité - Documentation fonctionnelle | Figma, UX research, rédaction fonctionnelle, empathie utilisateur |
| Membre 5 | Chargé QA & Documentation | - Tests fonctionnels - Rédaction technique - Revue de code - Veille qualité | Tests logiciels, rédaction technique, rigueur analytique |

## 1.3  Mode de Fonctionnement

Méthodologie Agile — Sprints de 2 semaines

L'équipe adopte une approche agile inspirée de Scrum, avec des cycles courts permettant d'intégrer rapidement les retours et d'ajuster les priorités.

| 🗓️ Réunions | 🛠️ Outils | 📋 Décisions |
| --- | --- | --- |
| - Daily stand-up (15 min) - Sprint planning (début) - Sprint review (fin) - Rétrospective mensuelle | - Trello (gestion tâches) - Discord / WhatsApp - GitHub (versioning) - Figma (design) | - Vote à la majorité - Consensus recherché - Chef de projet arbitre - Compte-rendu systématique |

Règles de Collaboration

- Respect des délais : chaque membre s'engage à livrer ses tâches avant la date convenue ou à alerter l'équipe en cas d'imprévu.

- Communication ouverte : aucun blocage n'est gardé pour soi ; l'équipe résout les difficultés ensemble.

- Revue de code obligatoire : toute fonctionnalité est validée par un autre membre avant intégration.

- Documentation continue : chaque développement est documenté au fur et à mesure.

- Bienveillance et entraide : l'erreur est une opportunité d'apprentissage collectif.

PARTIE II

Planification du Projet sur Trello

## 2.1  Structure du Tableau Trello

Le tableau Trello est organisé en colonnes représentant les étapes du flux de travail (Kanban). Chaque carte correspond à une tâche précise, assignée à un ou plusieurs membres, avec une date d'échéance et des étiquettes de priorité.

| Colonne | Description | Critères de passage |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Toutes les idées et fonctionnalités à développer, en attente de priorisation | Validé en sprint planning, estimé en points |
| À faire (Sprint actuel) | Tâches sélectionnées pour le sprint en cours, prêtes à démarrer | Assigné à un membre, délai défini |
| En cours | Tâches en cours de réalisation par un membre de l'équipe | Maximum 2 tâches simultanées par personne |
| En révision | Tâches terminées, en attente de validation par un pair | Pull request créée ou livrable soumis |
| Terminé | Tâches validées, testées et intégrées au projet | Revue effectuée, tests passés, documenté |
| Bloqué | Tâches suspendues en raison d'un obstacle identifié | Motif de blocage documenté sur la carte |

## 2.2  Système d'Étiquettes et Priorités

| Étiquette | Priorité | Signification |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Rouge | Critique | Bloquant pour la suite du projet. À traiter en premier. |
| 🟠 Orange | Haute | Important, doit être livré dans le sprint actuel. |
| 🟡 Jaune | Moyenne | À planifier dans les prochains sprints. |
| 🟢 Vert | Faible | Amélioration souhaitée, à faire si le temps le permet. |
| 🔵 Bleu | Feature | Nouvelle fonctionnalité identifiée en cours de sprint. |
| ⚪ Gris | Dette tech. | Refactoring, nettoyage de code, amélioration interne. |

## 2.3  Répartition des Tâches par Sprint

Sprint 1— Développement Core (Semaines 3-4)

| Tâche | Responsable | Priorité | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Module authentification (login multi-profil) | Membre 3 | 🔴 Critique | 8 |
| Interface saisie cahier de texte | Membre 2 | 🔴 Critique | 8 |
| API CRUD cours et devoirs | Membre 3 | 🟠 Haute | 8 |
| Tableau de bord élève | Membre 2 + Membre 4 | 🟠 Haute | 5 |
| Système de notifications | Membre 3 + Membre 2 | 🟠 Haute | 5 |
| Tests d'intégration authentification | Membre 5 | 🟡 Moyenne | 3 |

Sprint 2 — Finalisation & Livraison (Semaines 5-6)

| Tâche | Responsable | Priorité | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface parent — suivi enfant | Membre 2 + Membre 4 | 🟠 Haute | 8 |
| Module administration / statistiques | Membre 3 + Membre 2 | 🟠 Haute | 8 |
| Tests E2E complets | Membre 5 | 🔴 Critique | 8 |
| Corrections bugs et retours utilisateurs | Toute l'équipe | 🔴 Critique | 5 |
| Documentation technique finale | Membre 5 + Membre 1 | 🟡 Moyenne | 3 |
| Déploiement en production & démonstration | Membre 3 + Membre 1 | 🟠 Haute | 5 |

## 2.4  Bonnes Pratiques sur Trello

- Chaque carte contient : titre clair, description détaillée, responsable assigné, date d'échéance, étiquette de priorité.

- Les dépendances entre tâches sont signalées via des liens dans la description ou des checklists imbriquées.

- Un commentaire est ajouté à chaque mise à jour significative pour garder l'historique.

- Le tableau est révisé chaque début de sprint pour prioriser et archiver les cartes terminées.

- Les cartes bloquées sont déplacées immédiatement dans la colonne « Bloqué » avec le motif documenté.

PARTIE III

Synthèse Réflexive du Groupe

## 3.1  Ce que Nous Avons Appris

Sur le Plan Technique

Ce projet nous a confrontés à des défis techniques réels : concevoir une architecture capable de gérer plusieurs profils utilisateurs simultanément, sécuriser des données sensibles relatives aux élèves, et créer une expérience fluide sur mobile comme sur desktop. Nous avons découvert la complexité des systèmes de notification en temps réel, la nécessité d'une base de données relationnelle bien modélisée, et l'importance des tests automatisés pour garantir la fiabilité.

Chacun a progressé dans son domaine : les développeurs ont approfondi leurs connaissances des APIs REST et de la gestion de sessions, tandis que le designer a affiné sa compréhension de l'accessibilité et de l'ergonomie pour des profils hétérogènes (enseignants expérimentés, parents peu technophiles, élèves natifs du numérique).

Sur le Plan Humain et Collaboratif

Travailler en équipe sur un projet complexe a révélé l'importance de la communication proactive. Nous avons appris que les blocages techniques sont rarement le problème le plus difficile — ce sont les incompréhensions entre membres qui génèrent le plus de friction. La méthode agile nous a imposé une discipline de communication quotidienne qui, au départ contraignante, s'est révélée essentielle.

Nous avons également appris à valoriser les compétences de chacun sans hiérarchie implicite : l'œil du QA qui détecte un bug mineur, la question naive du designer qui révèle un problème d'architecture, ou la proposition d'un junior qui simplifie une logique complexe — toutes ces contributions ont leur valeur.

## 3.2  Difficultés Rencontrées et Solutions

| Difficulté | Impact | Solution Apportée |
| --- | --- | --- |
| Ambiguïté du cahier des charges initial | Développements contradictoires entre membres | Organisation d'un atelier de clarification avec schéma fonctionnel partagé |
| Conflits de merge sur GitHub | Perte de temps et frustration | Adoption de conventions de branches strictes (Git Flow) et revues de code croisées |
| Sous-estimation des tâches | Retard sur le Sprint 2 | Introduction du planning poker pour mieux estimer collectivement |
| Disponibilités inégales entre membres | Déséquilibre de la charge de travail | Redistribution transparente des tâches lors des rétrospectives |
| Complexité de l'interface parent | Retard de livraison d'une semaine | Simplification du périmètre fonctionnel après consultation rapide d'utilisateurs cibles |

## 3.3  Points Forts de Notre Collaboration

| ✅ Ce qui a bien fonctionné - La diversité des profils a enrichi les solutions - L'utilisation rigoureuse de Trello et GitHub - La bienveillance dans les retours critiques - La capacité à pivoter rapidement face aux obstacles - L'implication égale de tous dans les décisions clés | 🔧 Ce que nous ferions différemment - Mieux définir les critères d'acceptation dès le départ - Impliquer des utilisateurs finaux plus tôt - Documenter au fil de l'eau, pas en fin de sprint - Allouer un budget temps pour la dette technique - Organiser plus de sessions de pair programming |
| --- | --- |

## 3.4  Bilan et Perspectives

Ce projet dépasse le simple exercice académique. Il nous a permis de comprendre, de l'intérieur, ce que signifie construire un produit numérique utile : écouter les besoins réels, prendre des décisions sous contrainte, et livrer malgré l'incertitude. La plateforme que nous avons conçue répond à un besoin concret dans les établissements scolaires francophones, et plusieurs d'entre nous envisagent de la développer davantage.

Sur le plan personnel, chaque membre a grandi — techniquement certes, mais aussi dans sa capacité à communiquer, à se remettre en question, et à faire confiance à ses coéquipiers. Ces compétences sont peut-être les plus précieuses que ce projet nous a transmises.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Ce projet en est la meilleure illustration.